DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU

tel. č.: +420 549 49 1025, e-mail: brychta@rect.muni.cz

Ing. arch. Irena Čierna, manažer investičních projektů

tel. č.:  +420 549 49 3688, e-mail: cierna@rect.muni.cz

- a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	AiD team a.s.

Sídlo: 	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

IČ:	04270100

DIČ/VAT ID:	CZ04270100

Zastoupen:	Ing. Jaromírem Černým, CSc., statutárním ředitelem

Zápis v obchodním rejstříku: 	zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 115-790380297/0100

IBAN:	CZ44 0100 0001 1507 9038 0297

Korespondenční adresa:	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Kontaktní osoby:   	Ing. arch. Pavel Bainar, tel. č.: 727 802 496, e-mail: pavel.bainar@aid.as

Ing. arch. Jiří Babánek, tel. č.: 727 802 498, e-mail: jiri.babanek@aid.as

Veřejná zakázka: Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

- Odůvodnění uzavření Dodatku

  - Smluvní strany sjednaly v čl. VIII. Smlouvy závazek Zhotovitele provést na žádost Objednatele Opční dílo, tedy poskytnutí dalších služeb, kterými mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo; zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které

      - byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,

      - představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které

      - představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

  - V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba provést úpravy již předaného Díla z důvodů na straně Objednatele, odůvodnění potřeby jednotlivých změn je uvedeno čl. II. tohoto Dodatku.

  - V návaznosti na ustanovení článku VIII. odst. 2) Smlouvy se jedná v případě předmětu Opčního díla sjednaného tímto dodatkem o činnosti, které představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

- Popis Opčního díla

  - S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo spočívající v následujících úpravách a změnách již vyhotovené projektové dokumentace:

      - Sekce 1 - Studentské centrum UKB

- změna dispozičního řešení pro umístění laboratoří se zázemím, učeben a pracovišť Katedry fyzioterapie a rehabilitace a Katedry optometrie a ortoptiky lékařské fakulty ve vazbě na potřeby přemístit tato pracoviště do blízkosti ostatních ústavů a kateder Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií a Farmaceutické fakulty, která bude také umístěna v areálu kampusu UKB MU v Bohunicích.

- úprava studijního oddělení dle požadavku Objednatele z důvodu rozhodnutí souvisejícím s umístěním Zahraničního oddělení lékařské fakulty a s upřesněním režimu kontrolovaných vstupů do budov UKB.

      - Sekce 2 - Stravovací centrum UKB

- úprava dispozičního řešení včetně revize gastrotechnologie s ohledem na požadavky nového vedení Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na větší efektivitu provozu a využití ploch a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí menzy v areálu Vinařská a úprava výdejny stravy, doplnění pultu, doplnění pizza pece a přesun kanceláří, tyto požadavky souvisí s nárokem na větší efektivitu provozu ve vazbě na rekonstrukci přípravny a výdejny na ul. Kounicova.

- úprava 2.NP stravovacího centra na multifunkční mediální centrum dle aktuálních provozních a logistických požadavků fakult.

  - Smluvní strany prohlašují, že opční právo považují dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv za účinné. Zhotovitel se tak za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Opční dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškeré práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

  - Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

- Lhůta pro provedení

  - Zhotovitel se zavazuje předat Opční dílo do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

  - Provádění Opčního díla nebude mít vliv na lhůty pro předání navazujících výkonových fází.

  - Předání a převzetí Opčního díla se řeší analogicky dle ust. V.2) Smlouvy.

- Cena Opčního díla

  - Celková cena Opčního díla činí:

………………………,- Kč bez DPH

slovy: ………………….Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

  - Cena Opčního díla odpovídá součtu cen jednotlivých Sekcí, přičemž cena Opčního díla

- Sekce 1  - Studentské centrum UKB činí……………,- Kč bez DPH,

- Sekce 2 – Stravovací centrum UKB činí …………….,- Kč bez DPH

  - Podrobný rozpis celkové ceny Opčního díla je uveden v příloze tohoto Dodatku s označením Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavené Faktury. Fakturu za předmět Opčního díla je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek bude podepsán v souladu s ust. XII.9) Smlouvy elektronicky. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Dodatek uzavřou v listinné podobě. Taková dohoda podléhá režimu ust. XII. 2) Smlouvy.

  - Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy

| Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, za Objednatele | Ing. Jaromír Černý, CSc., statutární ředitel, za Zhotovitele |
| --- | --- |

(podepsáno elektronicky)				    (podepsáno elektronicky)