TECHNICKÝ DODATEK	Příloha č. 4 Smlouvy

Souhrn povinností Objednatele a zhotovitele

| Povinnost | POVINNOST OBJEDNATELE | POVINNOST zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| Správa kalibrace čidel – 1x ročně | NE | ANO |
| Procesní kvalifikace měřícího a záznamového zařízení včetně řídícího systému (softwaru) – 1x ročně | NE | ANO |
| Validace měřícího a záznamového zařízení vč. řídícího systému (software)– dle potřeby (na vyžádání) | NE | ANO |
| Technická správa a podpora monitorovacího zařízení 24/7 | NE | ANO |
| Validaci, profesní kvalifikace a správu monitorovacího zařízení a kalibraci čidel provádět podle předem schváleného postupu (SOP) | NE | ANO |
| Validaci, profesní kvalifikaci a správu monitorovacího zařízení a kalibraci čidel provádí kvalifikovaný personál (na vyžádání objednatele je doložena odborná způsobilosti a vzdělání personálu) | NE | ANO |
| Vystavení písemné výzvy k plnění (písemně e-mailem + telefonicky) | ANO | NE |
| Vystavení a zaslání kvalifikačního protokolu a validačního protokolu Zhotovitelem alespoň 10 pracovních dnů před plánovaným termínem validace (e-mailem) | NE | ANO |
| Potvrzení kvalifikačního protokolu a validačního protokolu Objednatelem alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným termínem validace (e-mailem) | ANO | NE |
| Dodání kvalifikačního protokolu a validačního protokolu Zhotovitelem v den a místě plnění (papírová forma) | NE | ANO |
| Záznam o provedeném technickém zásahu Zhotovitelem v místě plnění (papírová forma) | NE | ANO |
| Vystavení a zaslání emailem návrhu Kvalifikační zprávy a Validační zprávy Zhotovitelem ke schválení Objednatelem. | NE | ANO |
| Schválení Kvalifikační zprávy a Validační zprávy Objednatelem nejpozději do 7 dnů (emailem) | ANO | NE |
| Vystavení a dodání odsouhlasené Kvalifikační zprávy Zhotovitelem do 60 dnů od validace v místě plnění (papírová forma) |  |  |
| Vystavení a dodání odsouhlasené Validační zprávy Zhotovitelem do 60 dnů od validace v místě plnění (papírová forma) | NE | ANO |
| Vystavení a dodání kalibračních listů Zhotovitelem do 14 pracovních dní od kalibrace v místě plnění (papírová forma) | NE | ANO |
| Předání kopie kvalifikačního protokolu, kvalifikační zprávy, validačního protokolu, validační zprávy, a kalibračních listů na ekonomické oddělení LF MU | ANO | NE |
| Uchovávání související dokumentace** | ANO | ANO |
| Šetření odchylek a OOS | ANO* | ANO* |
| Reklamace | ANO* | ANO* |
| Kvalifikace a následné hodnocení Zhotovitele z hlediska plnění požadavků Správné výrobní praxe (formou auditu Objednatelem nebo vyplněním dotazníku Zhotovitelem) | ANO | NE |

*	Oba subjekty spolupracují.

**DOKUMENTACE:

Výzva k plnění (e-mailem, telefonicky)

Kalibrační list

Kvalifikační protokol

Kvalifikační zpráva

Validační protokol

Záznam o ukončení validace

Validační zpráva

Objednatel:

Kontaktní osoby pro provozně-technické záležitosti:

a rovněž pro zasílání:

- kvalifikačního a validačního protokolu – elektronicky

- informačních, systémových a SMS a e-mailových zpráv

Ing. Lucie Flajšarová – quality manager a kvalifikovaná osoba

(tel.: +420 606 796 405, e-mail: 115943@mail.muni.cz)

Mgr. Kateřina Pilátová. Ph.D. – vedoucí výroby

(tel.: +420 549 498 255, +420 737 930 750, e-mail: pilatova@med.muni.cz)

Mgr. Lucie Jurečková – zástupce vedoucího výroby

(tel.: +420 549 498 255, +420 608 911 662, e-mail: jureckova@med.muni.cz)

Mgr. Tomáš Kaško – metrolog

(tel.: +420 549 498 458, e-mail: tomas.kasko@med.muni.cz)

Poštovní adresa pro provozně-technické záležitosti (zasílání validačních protokolů a zpráv):

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

ACIU

Farmakologický ústav – Jednotka ACIU, pavilon A3

Kamenice 5

625 00  Brno - Bohunice

Adresa uváděná na faktuře a poštovní adresa pro zasílání faktury a kopií validačních a kalibračních protokolů a zpráv:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Kamenice 5

625 00  Brno - Bohunice

Kontaktní údaje pro převzetí plnění a součinnost při plnění na pracovišti:

Převzetí plnění v místě plnění bude prováděno v součinnosti Zhotovitele s Objednavatelem.

Kontaktní (oprávněné) osoby za objednavatele: Lucie Flajšarová, Lucie Jurečková, Tomáš Kaško, Marie Mlnaříková, Kateřina Pilátová, Hana Skoupilová, Petra Vidláková, Michaela Valová, Lenka Zdražilová Dubská, Eva Adamová

Kontaktní osoby (oprávněné) za Zhotovitele: servisní technik

, tel. č.:      , e-mail:

, tel. č.:      , e-mail:

, tel. č.:      , e-mail: