- Část A

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka a montáž nábytku pro ubytovací provozy SKM MU“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Krycí list nabídky;

- Návrh smlouvy;

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž nábytku pro ubytovací provozy SKM MU“

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Odběratel (Kupující)

Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Správa kolejí a menz na adrese Vinařská 5, 603 00 Brno

IČ: 002 16 224

Dodavatel (Prodávající)

Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby:

Sídlo/místo podnikání:

IČ:

Nabídková cena (celé) dodávky bez DPH:

Nabídková cena (celé) dodávky včetně DPH:

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž nábytku pro ubytovací provozy SKM MU “

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky musí být dodavatelem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého Návrhu smlouvy, kterou dodavatel použije pro vyhotovení vlastní nabídky, tj. na předtištěných místech Návrhu smlouvy doplní identifikační údaje dodavatele v odstavci 1.2, adresu provozovny a kontaktní údaje v odstavci 5.2, vyznačí datum podpisu návrhu smlouvy; dodavatel připojí Cenovou kalkulaci (rozpočet) jako Přílohu k Návrhu smlouvy, parafuje všechny strany Návrhu smlouvy včetně její Přílohy; Návrh smlouvy podepíše způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pod podpis oprávněné osoby uvede čitelně jméno, příjmení a jednatelské oprávnění podepisujícího.

(Návrh

Smlouva na dodávku a instalaci nábytku pro ubytovací provozy SKM MU

uzavřena podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

Zastoupena Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na adrese Vinařská 5, 603 00 Brno;

V provozně-technických věcech jedná: Bc. Jana Hradilová, vedoucí ubytovacího provozu, tel: 549 492 710; 721 131 202;

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku (zřízena ze zákona);

(dále jen „Kupující“)

1.2 Obchodní firma/Název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby

Se sídlem/s místem podnikání:

Zastoupena:

V provozně-technických věcech jedná:

telefon:      ; e-mail:

IČ:      ; DIČ:

Bankovní spojení:      ; číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku u      soudu v       oddíl      , vložka

Nezapsán/a v obchodním rejstříku

(dále jen „Prodávající“)

2. Předmět smlouvy

2.1	Předmětem této Smlouvy je kompletní řádně a včas provedená dodávka a montáž nábytku (zboží) pro ubytovací provozy Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity (též „SKM MU“) za podmínek touto Smlouvou sjednaných, ve spojení se zadávacím řízením ve smyslu odst. 2.2 Smlouvy.

2.2	Prodávající se zavazuje realizovat kompletní dodávku a montáž nábytku (zboží) v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací, zejm. v souladu s výzvou k podání nabídek, učiněnou Kupujícím ze dne 29. 04. 2013 jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k  předmětu této Smlouvy, je dodávkou (koupí zboží) podle § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), malého rozsahu podle § 12/3 a Kupující na základě jemu náležícího dispozičního oprávnění podle § 18/5 tuto zakázku nezadal v zadávacím řízení podle zákona, zadal ji zejména v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6/1 zákona.

2.3		Předmět Smlouvy je vymezen zejména předmětem veřejné zakázky podle čl. 3. zadávací dokumentace ve smyslu odst. 2.2 tohoto článku.

2.4	Kupující potvrzuje, že poskytl Prodávajícímu před podáním nabídky veškeré podklady a informace jemu dostupné a nezbytné pro řádné provedení předmětu Smlouvy.

2.5	Má se za to, že před uzavřením této Smlouvy se Prodávající seznámil s místem plnění, má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu Smlouvy, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které by mohly ovlivnit jeho nabídku ve smyslu odst. 2.2 tohoto článku. Prodávající odpovídá za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Prodávající prohlašuje, že svoji nabídku ve smyslu odst. 2.2 tohoto článku vyhotovil na základě vlastních prohlídek a ověření a že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky.

3. Doba, místo a způsob plnění

3.1	Doba plnění:

Termín zahájení: 10. 07. 2013; Kupující si vyhrazuje právo jednostranně prodloužit termín zahájení plnění o dobu 7 kalendářních dní; tímto není dotčen sjednaný termín dokončení a protokolární předání (celé) dodávky Kupujícímu.

Termín dokončení (celé) dodávky a její protokolární předání Kupujícímu: 10. 08. 2013.

Dílčí termíny; v návaznosti na sjednané dílčí části dodávky (dílčí plnění) je Kupující oprávněn ukládat Prodávajícímu dílčí termíny pro realizaci jednotlivých dílčích částí (dílčího plnění); dílčí termíny musí být vždy oboustranně potvrzeny, zpravidla v písemných objednávkách.

  - Místo plnění

Místa realizace dodávky v závislosti na jednotlivé dílčí části dodávky se vymezují ubytovacími provozy SKM MU, kterými se rozumí objekty (budovy) VŠ kolejí v Brně na ulici Tvrdého 5/7, Kounicova 50, Mánesova 12a, Veveří 29, nám. Míru 4, Klácelova 2 a bří. Žůrků 5.

3.3	Způsob plnění

3.3.1	Prodávající realizuje dodávku a montáž postupně podle pokynů objednatele, zejména na základě písemných objednávek, kterými Kupující určí rozsah dodávky, místo plnění, a to pro každý z ubytovacích provozů - objektů (budov) samostatně, dodací lhůtu (dílčí lhůtu) a ostatní specifikaci, např. design, potah, úchytky (dále jen „dílčí plnění“, „dílčí dodávka“).

Dodávkou (celou) se rozumí řádně provedené kompletní plnění ve sjednaném rozsahu, v místech plnění, v požadované specifikaci a bez vad a nedodělků, které Kupující převezme od Prodávajícího na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání a převzetí (celé) dodávky (též „úspěšné protokolární předání a převzetí“).

Dílčími dodávkami (dílčí plnění) se rozumí části dodávky, které jsou způsobilé k jejich dílčímu předání a převzetí zadavatelem, tedy jsou

- provedeny kompletně, tj. ve sjednaném rozsahu (zejm. dle věcné specifikace, v požadovaném množství), v místě plnění, které se určuje pro každý z ubytovacích provozů - objektů (budov) samostatně, tj. pro

VŠ koleje Tvrdého 5/7, Brno;

VŠ koleje Kounicova 50, Brno;

VŠ koleje Mánesova 12a, Brno;

VŠ koleje Veveří 29, Brno;

VŠ koleje nám. Míru 4, Brno;

VŠ koleje Klácelova 2, Brno;

VŠ koleje bří. Žůrků 5, Brno;

- provedeny řádně, tj. bez vad a nedodělků a jsou

- převzaty zadavatelem oboustranně potvrzeným zápisem, zejména na základě dodacího listu.

Předávací řízení celé dodávky se upravuje následovně: Prodávající vyzve Kupujícího k zahájení předávacího řízení tři pracovní dny předem, nebude-li ujednána jiná lhůta. Smluvní strany jsou povinny v předávacím řízení řádně pokračovat. Součástí předávacího protokolu, který vyhotoví Prodávající, jsou zápisy o úspěšně provedených individuálních a komplexních zkouškách, vyžaduje-li to ověření, zda dodávka je řádně splněna, dále zápisy o předaných dokladech mimo jiné pro užívání zboží a jeho údržbu (záruční a dodací listy, certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod., návod na údržbu, to vše v českém jazyce). Případné vady či nedodělky zjištěné v přejímacím řízení budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením některého ze zákonných nároků Kupujícího z titulu vadného plnění včetně určení lhůty, ve které bude nárok uplatněný Kupujícím z vadného plnění uspokojen.

3.3.2	Prodávající bere na vědomí, že Kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného zboží a z téhož důvodu není povinen tyto obaly skladovat.

4. Kupní cena a platební podmínky

  - Kupní cena

Kupní cena (celé) dodávky v rozsahu plnění podle článku 2. této Smlouvy se sjednává v souladu s Cenovou nabídkou Prodávajícího podle Přílohy, která se stává nedílnou součástí Smlouvy, a činí:

| Kupní cena (celé) dodávky bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH (sazba v %) | Kč |
| Kupní cena (celé) dodávky včetně DPH | Kč |

Kupní cena celé dodávky, kupní ceny dílčích částí dodávky (dílčí plnění) a jednotkové smluvní ceny zboží, to vše v souladu s věcnou specifikací podle článku 2. Smlouvy této Smlouvy, jsou závazné a nejvýše přípustné po celou dobu realizace dodávky a zahrnují veškeré náklady, které Prodávající vynaložil, nebo které jsou nutné pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této Smlouvy (např. náklady na dopravu na místo plnění, instalaci nábytku, vystěhování starého nábytku, jeho odvoz a likvidace, balné, pojištění prodávajícího, likvidaci odpadu apod.).

4.2	Platební podmínky.

Prodávající vyúčtuje cenu dodávky postupně na základě jím řádně realizovaných dílčích částí díla (dílčích plnění) podle odst. 3.3.1, čl. 3. Smlouvy). Prodávající vyúčtuje ceny dílčího plnění na základě dílčích daňových dokladů (faktur), jím vystavených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné převzetí dílčího plnění Kupujícím, tj. pro každý z ubytovacích provozů - objektů (budov) samostatně, vždy na základě oboustranně potvrzeného zápisu, zejm. dodacího listu, u poslední (konečné) faktury na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání a převzetí celé dodávky. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení Kupujícímu. Fakturační adresa zní: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, 603 00 Brno. Nedílnou součástí faktur jsou oboustranně potvrzené dodací listy, k poslední (konečné) faktuře bude připojen i oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí celé dodávky.

Faktury mají náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH a náležitosti obchodní listiny podle § 13a obchodního zákoníku. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení Kupujícímu. Kupující ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji Prodávajícímu vrátí k provedení opravy či doplnění; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury Kupujícímu. Smluvní strany prohlašují, že montáž (instalace) nábytku není z hlediska fakturace podřízena režimu montážních prací podle klasifikace CZ-CPA.

4.3	Registr plátců DPH; Registr nespolehlivých plátců DPH

4.3.1	Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Kupující, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Kupujícího ve smyslu tohoto ustanovení. Prodávající se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI., odst. 6.3 Smlouvy.

4.3.2	Prodávající prohlašuje a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI., odst. 6.4 Smlouvy, že ke dni uzavření Smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat Kupujícího o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI., odst. 6.4 Smlouvy.

4.3.3	Pokud Kupující jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že Prodávající je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu odst. 4.3.1 nebo bankovní účet, který Prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

5. Záruka za jakost zboží dodávky

5.1	Záruční lhůta

Prodávající poskytuje záruku za jakost celé dodávky v délce 36 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celé dodávky Kupujícím.

5.2	Reklamace

Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamaci závad, které jsou předmětem záruky, bezodkladně po jejich zjištění.

Prodávající garantuje vyřídit reklamaci vady zboží po dobu záruční lhůty nejpozději do konce následujícího pracovního dne po oznámení závady Kupujícím, nebude-li ujednána jiná lhůta.

Vyřízením reklamace ve smyslu tohoto ujednání se rozumí uspokojení nároku uplatněného Kupujícím z titulu vadného plnění.

Reklamace Kupujícího se předává písemně, faxem, e-mailem, popř. telefonicky na servisní středisko na adrese:

Tel:       .Fax:       E-mail:       .

6. Smluvní pokuty

6.1	V případě prodlení Prodávajícího v termínech zahájení nebo dokončení celé dodávky a jejího protokolárního předání Kupujícímu podle prvního a druhého odstavce, odst. 3.1, čl. 3. Smlouvy hradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny celé dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení v termínech zahájení nebo dokončení celé dodávky podle prvního a druhého odstavce, odst. 3.1, čl. 3. této Smlouvy. V případě prodlení Prodávajícího ve sjednaném termínu dílčího plnění podle třetího odstavce, odst. 3.1, čl. 3 Smlouvy hradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z  kupní ceny dílčí dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení Prodávajícího ve sjednaném termínu dílčího plnění podle třetího odstavce, odst. 3.1, čl. 3. Smlouvy.

  - V případě prodlení Prodávajícího s vyřízením reklamace zboží v záruční době ve lhůtě sjednané dle odst. 5.2, čl. 5. Smlouvy Prodávající uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace; Pro případ prodlení Prodávajícího s vyřízením reklamace uplatněné Kupujícím v přejímacím řízení celé dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace.

6.3	Prodávající se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný Finanční úřad vyzve Kupujícího k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu odstavce 4.3.1, čl. IV. této Smlouvy, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši patnácttisíc korun českých (15 000,00 Kč) za každé porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení Kupujícího ve smyslu odst. 4.3.1, čl. IV.Smlouvy.

6.4	Pro případ nepravdivého prohlášení Prodávajícího anebo nesplnění oznamovací povinnosti Prodávajícího podle odst. 4.3.2, čl. IV. této Smlouvy se sjednává k tíži Prodávajícího ve prospěch Kupujícího jednorázová	smluvní pokuta ve výši slovy desettisíc korun českých (10 000,00 Kč).

6.5	Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech Kupujícímu škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1	Prodávající postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy včetně platných českých a případně vydaných evropských technických norem. Kupující je oprávněn kontrolovat provádění dodávky ve všech fázích její realizace a za tím účelem ukládá Prodávajícímu závazné pokyny. Na případnou nevhodnost pokynů Kupujícího nebo podkladů Kupujícím předaných Prodávajícímu je Prodávající povinen bezodkladně a prokazatelně Kupujícího upozornit, jinak odpovídá za škodu tímto Kupujícímu způsobenou.

7.2	Vlastnické právo k dílčím částem dodávky a nebezpečí škody na nich přechází na Kupujícího dnem jejich úspěšného předání a převzetí Kupujícím.

7.3	Kupující si vyhrazuje právo požadovat vůči Prodávajícímu po dobu 12 měsíců ode dne úspěšného protokolárního převzetí celé dodávky Kupujícím dodání dalšího zboží ve stejné technické specifikaci za stejnou kupní cenu podle Přílohy této Smlouvy, pokud tímto nebude dotčena zákonem předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky, která je malého rozsahu.

7.4	Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

- Prodlení Prodávajícího v termínu zahájení nebo řádného dokončení (celé) dodávky a jejího protokolárního předání Kupujícímu podle čl. 3., odst. 3.1 Smlouvy, prodlení Prodávajícího v dílčích termínech plnění, vadná (celá) dodávka či vadné části dodávky (vadné dílčí plnění).

- Nepravdivé prohlášení Prodávajícího uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 2.2, čl. 2. Smlouvy, na základě které je uzavřena tato Smlouva, nebo nepravdivé prohlášení Prodávajícího podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d), odst. 7.5 tohoto článku.

- Po uzavření Smlouvy je Prodávající v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH;

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Prodávajícímu. Doručuje-li se písemnost prostřednictvím provozovatele poštovní licence, odstoupení se považuje za doručené třetím kalendářním dnem ode dne jeho uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda o uložení písemnosti se její adresát dozvěděl.

7.5	Prodávající prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu Smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Kupujícímu na jeho vyžádání;

b) Není v likvidaci;

c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;

d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH;

7.6		Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy.

7.7	Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť na podřízenosti této Smlouvy obchodněprávní úpravě se smluvní strany dohodly dle § 262 obchodního zákoníku.

7.8	Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.9	Smluvní strany řeší spory z této Smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Kupujícího.

7.10	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

7.11	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Nedílnou součástí této Smlouvy je oboustranně oparafovaná Příloha – Cenová kalkulace Prodávajícího (Položkový rozpočet).

V Brně dne 29. 04. 2013		       	V  ................... ......  dne................

za Kupujícího 			              za Prodávajícího/Prodávající

Masarykova univerzita

Správa kolejí a menz

Ing. Zdeněk Čížek

ředitel

Příloha: Cenová kalkulace Prodávajícího (Položkový rozpočet)