Příloha A

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem

„Dodávka AVT pro projekt CARLA“

- Krycí list nabídky

- Prohlášení uchazeče k nabídce

- Předloha návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

- „Dodávka AVT pro projekt CARLA“

- NABÍDKA

| Zadavatel | Masarykova univerzita |
| --- | --- |
| se sídlem: | Žerotínovo náměstí 617/9, 611 77 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Uchazeč |  |
| se sídlem/místem podnikání: |  |
| IČ: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

- „Dodávka AVT pro projekt CARLA“

- Prohlášení uchazeče k nabídce

Uchazeč      , se sídlem/místem podnikání      , IČ      , zapsaný v obchodním rejstříku u      /nezapsaný v obchodním rejstříku (dále jen „uchazeč“)

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek k shora uvedené veřejné zakázce

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami ke shora uvedené veřejné zakázce,

- při zpracování nabídky zohlednil veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této veřejné zakázky,

- je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,

- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,

- žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *,

- v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele níže uvedené statutární orgány, příp. níže uvedení členové statutárních orgánů uchazeče: *,

- není akciovou společností *,

- akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu uchazeče jsou následující: *,

- předložená nabídka obsahuje celkem       (slovy:      ) číslovaných listů,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení k nadepsané veřejné zakázce, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; uchazeči je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- kontaktní osobou uchazeče oprávněnou k jednání mezi uchazečem a zadavatelem v rámci zadávacího řízení k nadepsané veřejné zakázce je      , tel.:      , e-mail:      ; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje odpovídají kontaktní osobě, resp. kontaktním údajům, uvedeným u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje budou u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvedeny; uchazeč v této souvislosti rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; uchazeč přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V       dne

…..…………………..…………………………………………..

podpis

jméno a příjmení:

funkce (titul) opravňující osobu jménem či za uchazeče jednat:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Dodávka AVT pro projekt CARLA“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Dle čl. 5. zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. a) zákona stanovuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky obchodní a platební podmínky, a to ve formě předlohy návrhu smlouvy o dílo. V předloze návrhu smlouvy o dílo zadavatel rovněž uvádí podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky.

Veškeré obchodní a platební podmínky, jakož i podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky, které jsou uvedeny v předloze návrhu smlouvy o dílo veřejné zakázky, musí být uchazeči v nabídce plně respektovány. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy návrhu smlouvy o dílo, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno.

Dle ustanovení bodu 8.12 předlohy návrhu smlouvy o dílo je nedílnou součástí smlouvy o dílo rovněž příloha č. 1 - Projektová dokumentace na CD. Vzhledem k tomu, že tato příloha je připravena zadavatelem bez možnosti provedení úprav uchazeči, zadavatel nepožaduje, aby ji uchazeči do nabídky předkládali. Příloha č. 1 smlouvy bude k návrhu smlouvy o dílo fyzicky přiložena až při podpisu smlouvy o dílo.

Dle ustanovení bodu 8.12 předlohy návrhu smlouvy o dílo je nedílnou součástí smlouvy o dílo rovněž příloha č. 2 oceněný Souhrnný výkaz výměr. Uchazeči jsou povinni tuto přílohu vypracovat, ocenit a předložit spolu s návrhem smlouvy o dílo.

Případně přiloží uchazeč smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je-li nabídka podána společně více dodavateli.

Předloha návrhu smlouvy o dílo je zpracována ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Ustanovení, u kterých zadavatel připouští jejich úpravu, resp. požaduje jejich doplnění, jsou úpravám či doplněním odemčena. Tato ustanovení obsahují šedě vyznačená pole, do nichž je možno vepisovat text.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona musí být návrh smlouvy o dílo předkládaný v nabídce podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje, aby osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče parafovala každou stranu návrhu smlouvy o dílo.

NÁVRH

SMLOUVy O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „obchodní zákoník“)

- Smluvní strany

Masarykova univerzita

se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,

85636621/0100

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupená: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

sídlo:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zápis v OR:

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že

- objednatel zamýšlí v rámci projektu Centrum podpory humanitních věd - CARLA, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0196, vybavit budovy A, B1 a B2 na Filozofické fakultě v Brně, audiovizuální technikou a

- zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější,

smluvní strany sjednaly následující:

2. 	Předmět smlouvy a rozsah plnění

  - Předmětem smlouvy (dále také jako „dílo“) je kompletní řádně provedená dodávka audiovizuální techniky do místností dle zadávací dokumentace, a to bez vad a nedodělků, v níže sjednaném rozsahu a specifikaci díla a v souladu s platnými ČSN normami a projektovou dokumentací. Součástí díla je rovněž:

- doprava na místo plnění,

- vlastní montáž, úklid místností po montáži a odstranění všech obalů

- zprovoznění,

- koordinace dodávky s ostatními souvisejícími dodávkami stavby (interiér, slabo-/silnoproud, MaR, BMS, GP, GD);

- koordinace způsobu zprovoznění se zadavatelem (programování řídicích systémů AVT ad.);

- komplexní vyzkoušení,

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla (technická zpráva, logická schemata zapojení v každé místnosti, podrobné zakreslení zařízení včetně kabelových tras v měřítku do stavebního půdorysu) a její předání ve formátu DWG a PDF objednateli;

- zaškolení obsluhy v rozsahu nejméně dvoudenního školení (16 hodin) v sídle objednatele, předání návodů k obsluze, provozního řádu zařízení a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz zařízení v českém jazyce,

- předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- ovládání dodaných zařízení podle volby uživatele v  českém a anglickém jazyce,

- zajištění garančního servisu v záruční době.

Montáží se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a věcí nezbytných pro řádné umístění zařízení na místo a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou techniky, které jsou pro řádné zprovoznění zařízení nezbytné.

Zaškolením obsluhy se rozumí seznámení pracovníků objednatele s obsluhou zařízení a s  technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

  - Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, jsou definovány v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (tj. v projektové dokumentaci a souhrnném výkazu výměr).

  - Předmětem smlouvy jsou také další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

  - Objednatel potvrzuje, že zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady a informace, které mu jsou známy či dostupné a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

  - Má se za to, že si zhotovitel prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje, ve vztahu ke stanoveným nákladům, k době, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací a předpokládá se, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti nabídky i co do nabídkové ceny celkem, popř. i jednotkových nabídkových cen ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činností, jsou-li objednatelem vyžadovány.

3. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu smlouvy nejpozději do 30. 1. 2015. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky.

  - Realizace bude rozdělena do dvou fází ve vazbě na generální dodávku stavby:

1. fáze – instalace stropních držáků pro AV techniku, kabeláž – zhotovitel nastoupí na tyto práce do 14 dnů od doručení výzvy objednatele,

2. fáze – instalace koncových prvků AVT – tato fáze je vázána na dokončení stavby – zhotovitel nastoupí na tyto práce do 14 dnů od doručení výzvy objednatele, nejpozději však 1. 10. 2014.

  - Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. Přípravou pro provedení díla se rozumí přítomnost odpovědného zástupce (popř. zástupců) zhotovitele na stavbě po dobu dokončování stavebních prací, a to nejméně jednou týdně, pokud není stanoveno jinak. V rámci této činnosti bude zhotovitel prostřednictvím svého odpovědného zástupce kontrolovat dokončovací stavební práce, které ovlivňují jeho následnou dodávku a vydávat doporučení objednateli na případné změny tak, aby v rámci následné dodávky už nebyly třeba žádné stavební úpravy. Případné další stavební úpravy, vzniklé řešením odchylným od projektové dokumentace, hradí zhotovitel.

  - Místem plnění je Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno – budova A, B1 a B2.

  - Zhotovitel je povinen vypracovat a při předání a převzetí díla objednateli předat v tištěné a digitální podobě (DWG a PDF) dokumentaci skutečného provedení dodávky audiovizuální techniky, která je předmětem této smlouvy, a dále předat veškerá prohlášení o shodě, atesty, návody k užívání a údržbě, licence apod. .

4. 	Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud není dále stanoveno jinak, a činí:

cena bez DPH 		       Kč (slovy:      )

Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sbírky, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

  - Rekapitulace ceny díla a podrobný popis ceny díla jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (Souhrnný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených objednatelem pro realizaci zakázky a projektové dokumentace předaných objednatelem zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka AVT pro projekt CARLA“.

  - Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu díla na místo plnění, pojištění na místo určení, balného, cla, montáž, veškerou manipulaci s dílem, organizační a koordinační činnost, náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami apod., a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

  - Cena za dílo dle článku 4.1 této smlouvy bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:

    - V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku dle článku 4.1 této smlouvy v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

    - V případě předání a převzetí celého díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání předmětuu plnění uhradí objednatel 90 % z částky dle článku 4.1 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši 10 % z částky dle článku 4.1 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

  - Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu zadavatele, tj. Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

  - Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt Centrum podpory humanitních věd - CARLA, reg.č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0196).

  - Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady.

  - Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

  - V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na zhotovitelem vystavených fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se uchazeč nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

  - Zhotovitel se v případě, že součástí díla jsou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 – 43, zavazuje:

    - Vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 ZDPH;

    - Uvést na daňový doklad, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH, text: „Daň odvede zákazník“;

    - Určit a uvést na daňový doklad příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA;

    - Doručit daňový doklad objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

- Záruční a servisní podmínky

  - Zhotovitel poskytuje na dodané prvky i jejich montáž záruku v délce 36 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí řádně splněné dodávky. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.

  - Záruka se nevztahuje na součástky spotřebního charakteru (žárovky apod.). Dále se též nevztahuje na poškození způsobená nepředvídatelnými vlivy, při nedodržení předepsaných návodů k obsluze a údržbě, nebo poškození neodbornou obsluhou.

  - V rámci poskytnuté záruky bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis všech dodaných prvků, spočívající v provádění profylaktických prohlídek dodaných aktivních prvků a projektorů s četností definovanou výrobcem těchto prvků, a to včetně kontroly správnosti zapojení, nejméně však jednou ročně. Termín prohlídek bude stanoven dle provozních možností objednatele.

  - V případě výskytu vady na dodaných zařízeních nebo v případě vady funkčnosti systému v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na:

fax:      , nebo

e-mail:      , nebo

webové rozhraní      ,

a to po dobu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

  - Zhotovitel garantuje po ohlášení závady během záruční lhůty:

  - do 24 hodin od nahlášení závady zprovoznit AVT dle zadávací dokumentace v místnostech typu „Seminární učebna (Velká)“, „Učebna (Budova A)“, „Učebna (Budova B2) - bez indukční smyčky“, „Učebna (Budova B2) - s indukční smyčkou“, „Multimediální učebna“; zprovoznění místnosti − obnovení funkce místnosti, v případě potřeby náhradními prostředky). Oprava musí být provedena v době, která nenarušuje plánovaný provoz. Předpokládá se plná součinnost ze strany objednatele. Do běhu této lhůty se nepočítají dny pracovního klidu a svátků.

  - do 48 hodin od nahlášení zprovoznit AVT dle zadávací dokumentace v místnostech typu „Chodba“, „Výzkumná pracovna (Obrazovka)“, „Výzkumná pracovna (Interaktivní tabule)“, „Seminární učebna (Malá)“, „Seminární učebna (Velká)“; zprovoznění místnosti − obnovení funkce místnosti, v případě potřeby náhradními prostředky). Oprava musí být provedena v době, která nenarušuje plánovaný provoz. Předpokládá se plná součinnost ze strany objednatele. Do běhu této lhůty se nepočítají dny pracovního klidu a svátků.

Kompletní odstranění závad(y) podle výše uvedených podmínek (oprava případně výměna původního zařízení za nové) proběhne maximálně do 10 kalendářních dnů u poruch podle bodu 5.6.a, maximálně do 15 kalendářních dnů u poruch podle bodu 5.6.b. Objednatel se zavazuje zpřístupnit místnosti za účelem opravy. Oprava musí být provedena v době, která nenarušuje plánovaný provoz. Lhůta pro odstranění závad podle výše uvedených podmínek může být prodloužena po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele. Změnu potvrdí objednatel písemně (e-mailem), a to bez zbytečného odkladu na výzvu zhotovitele.

  - Pokud zhotovitel nenastoupí včas k opravě reklamované vady nebo reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nebude schopen zajistit odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu a povaha vady to nevylučuje, je  objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel dodal objednateli bezplatně nový náhradní prvek stejných nebo lepších technických parametrů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se ukáže, že reklamovaná vada je neodstranitelná. Totéž platí i v případě, že se na stejném prvku vyskytne opakující se vada (nejméně dvakrát stejná vada v průběhu záruční lhůty).

  - Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

  - Zhotovitel se zavazuje v rámci garančního servisu po dobu záruky dodávat objednateli opravené verze programového vybavení pro všechna dodaná zařízení (nejméně jednou ročně, v případě oprav kritických chyb neprodleně po vydání opravy), zajistit jejich instalaci, kontrolu funkčnosti zařízení i celého návazného systému a odstranění vad funkčnosti vzniklých v důsledku instalace opravy programového vybavení. Tyto činnosti jsou součástí plnění této smlouvy.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Objednatel souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou.

  - Zhotovitel souhlasí se smluvní pokutou za prodlení v případě nedodržení termínu ukončení a předání celého díla dle této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny celého díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s jeho plněním.

  - Smluvní pokuty touto smlouvou sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v těchto souvislostech škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli.

7. Další podmínky provádění díla

Kontrola provádění díla

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných pracovních porad, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.

  - Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

  - Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

  - Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Vzorkování

  - Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy v rámci přípravy prací pro 1. fázi, bez ohledu na termín doručení výzvy dle čl. 3.2, předložit vzorky všech částí díla pro obě fáze, k ověření technických nebo estetických požadavků v dostatečném předstihu před realizací 1. fáze tak, aby i v případě neschválení vzorků a nutnosti předložení jiných vzorků nebyl ohrožen termín realizace této fáze. Za předložení vzorků v dostatečném předstihu před realizací fáze č. 1 je plně zodpovědný zhotovitel.

  - Výrobky a jejich části musí být schváleny ve všech požadovaných parametrech. V tomto smyslu buď:

(i)	musí být výslovně schváleny manažerem projektu a objednatelem; nebo

(ii)	musí odpovídat vzorku výslovně schválenému manažerem projektu a Objednatelem.

Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této Smlouvy.

  - Proces vzorkování výrobků a součástí díla zabezpečuje zhotovitel, vede jejich úplnou evidenci, předkládá protokoly vzorků ke schválení objednateli a manažerovi projektu.

  - U výrobků a jejich částí bude objednatel požadovat tyto podklady nebo jejich kombinaci: fyzické předložení vzorku (např. dataprojektor) nebo technický list (např. dataprojektor) nebo výrobní dokumentaci (např. stropní držáky). Zhotovitel v dostatečném předstihu před vzorkováním předloží úplný seznam vzorkovaných výrobků a jejich částí a objednatel na základě tohoto seznamu určí dle volného uvážení, které podklady nebo jejich kombinaci bude k jednotlivým vzorkům požadovat, případně v případě neúplnosti, tento seznam doplní.

  - Zhotovitel není oprávněn používat výrobky nebo jejich části, dokud technický dozor investora a objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

Škody

  - Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

  - Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úspěšného protokolárního předání apřevzetí díla objednatelem.

Součinnost s  přímými dodavateli objednatele

  - Technický dozor investora poskytne zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, zhotovitel strpí kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou TDI.

  - Objednatel protokolárně předá zhotoviteli připravené místnosti k montáži audiovizuální techniky, případně klíče od místností.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a koordinovat svůj postup při provádění díla s  jiným,i smluvními partnery objednatele (mj. dodavateli interiéru a přístrojového vybavení).

Technický dozor investora (TDI)

  - TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. TDI je, mimo jiné, oprávněn požadovat:

- odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;

- aby zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou zhotovitelem, která opakovaně poruší jakákoliv ustanovení daných touto smlouvou o dílo, nebo ustanovení platných právních předpisů, zejména legislativy týkající se BOZP a PO. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.

  - TDI oznámí zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že TDI nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.

8.	Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo nemá žádné patentní nebo jiné právní vady. Zhotovitel bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé objednateli v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky z patentních nebo jiných právních vad.

  - Za podstatné porušení smlouvy podle § 345 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se považují mj. vadná dodávka nebo prodlení dodavatele ve sjednaném termínu plnění dle této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení dodavateli.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

  - dojde k podstatnému porušení této smlouvy;

  - dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;

  - zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;

  - bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt Centrum podpory humanitních věd - CARLA, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0196;

  - zhotovitel se dostane do úpadku.

  - Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.

  - Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při realizaci sjednaného předmětu smlouvy a zavazuje se být v tomto smyslu platně pojištěn po dobu trvání této smlouvy ve výši 5 000 000 Kč.

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

  - Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, neboť na podřízenosti této smlouvy obchodněprávní úpravě se smluvní strany dohodly dle § 262 obchodního zákoníku.

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

  - Součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Projektová dokumentace na CD

- Oceněný Souhrnný výkaz výměr

V      						V

Datum: 	     			Datum:

objednatel 	zhotovitel

(podpis)

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	(jméno, příjmení)

kvestor	(funkce)

Masarykova univerzita	(firma)

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

* Zaškrtněte platné.