Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

NABÍDKA

krycí list

Zadavatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu plnění, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

objednatel: 	Masarykova univerzita

sídlo : 	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

bankovní spojení : 	Komerční banka,a.s. pobočka Brno - město,

číslo účtu: 	85636621/0100

IČ:	00216224

DIČ: 	CZ00216224

zastoupená: 	doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph. D., MBA, kvestorem

v technických a realizačních

záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Milena Zacharievová, tel. 549 49 8313, mob. 602 447 190, 		zacharievova@rect.muni.cz

a

zhotovitel:

sídlo:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený/jednající:

zápis v OR:

II. Předmět díla

2.1 Na základě § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo.

2.2 Předmětem této smlouvy o dílo je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě CESEB v areálu Univerzitního kampusu Bohunice  – dále jen dílo.

2.3 Stavba je součástí projektu součástí projektu Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0149, jehož cílem je mj. vybudovat čtyři nové pavilony v UKB. Projekt je spolufinancovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a státního rozpočtu České republiky.

2.4 Terénní práce díla jsou rozděleny na 2 etapy:

I. etapa – dohled při zemních a výkopových pracích

II. etapa – vlastní archeologický výzkum

Součástí díla je závěrečná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (dále jen závěrečná zpráva).

2.5 Závěrečná zpráva musí obsahovat prvky publicity dle Přílohy č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI, která je dostupná na www.msmt.cz, odkaz strukturální fondy, odkaz OP VaVpI období 2007-2013.

III. Čas plnění díla

3.1. I. etapa – dohled při zemních a výkopových pracích

- Zahájení I. etapy bude dnem předání staveniště generálnímu dodavateli (dále jen GD) stavby CESEB, který bude vybrán zadávacím řízením.

- O termínu předání staveniště GD bude objednatel informovat zhotovitele nejméně tři pracovní dny předem. Současně předá objednatel zhotoviteli doklad povolující pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a informaci o podmínkách vstupu a práce zhotovitele na staveništi.

- Při výše uvedeném předání staveniště zhotovitel předá GD pokyny, jak má postupovat při provádění zemních a výkopových pracích z hlediska archeologického výzkumu. Tyto pokyny se stanou závazným dokumentem pro GD. V průběhu realizace stavby zhotovitel v případě nutnosti pokyny upřesní zápisem ve stavebním deníku.

- I. etapa bude uzavřena po ukončení zemních a výkopových prací na celé ploše staveniště, které se předpokládají ve 4.Q roku 2011 a 1.Q roku 2012. V případě, že dílo bude ukončeno I. etapou, bude I. etapa uzavřena závěrečnou zprávou předanou objednateli do 30 dnů ode dne ukončení I. etapy.

3.2. II. etapa – vlastní archeologický výzkum

- Zahájení této etapy bude dnem zjištění pozitivního archeologického nálezu při provádění I. etapy. Při zahájením II. etapy zhotovitel předloží předběžný cenový odhad prací – archeologického výzkumu v rámci II. etapy včetně předběžné ceny závěrečné zprávy.

- O pozitivním zjištění archeologického nálezu sepíše zhotovitel s objednatelem a GD zápis, ve kterém se dohodne věcný a časový postup a harmonogram dalších prací GD ve vztahu k provádění terénních prací zhotovitele a stanoví se požadavky na výpomocné zemní práce od GD.

- Termín ukončení této etapy dohodnou smluvní strany v závislosti na charakteru a množství pozitivních archeologických nálezů zjištěných při ukončení I. etapy. Budou přitom sledovat společný cíl, aby terénní práce v prostoru příslušného pozitivního archeologického nálezu byly ukončeny co nejdříve. Předpokládaná délka trvání terénních prací je 2 měsíce.

- Závěrečná zpráva bude předána objednateli do 6 měsíců ode dne ukončení terénních prací prováděných zhotovitelem.

IV. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za dílo:

I. etapa: dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění, je stanovena smluvní cena bez DPH ve výši:

| cena za I. etapu v Kč | slovy |
| --- | --- |

V případě, že dílo bude ukončeno I. etapou, zahrnuje výše sjednaná cena za I. etapu i cenu závěrečné zprávy.

II. etapa: cena bude stanovena jako součet ceny za terénní práce provedené zhotovitelem v rámci této etapy a ceny závěrečné zprávy. Cena za terénní práce provedené zhotovitelem v rámci této etapy bude stanovena jako součet součinů zhotovitelem skutečně odpracovaných hodin na staveništi v jednotlivých níže uvedených kategoriích a níže uvedených hodinových sazeb pracovníků zhotovitele v jednotlivých kategoriích. Předpokládaný počet hodin je stanoven pouze pro účely cenové kalkulace, skutečný počet hodin se může lišit, hodinová sazba je však závazná a neměnná. Cena závěrečné zprávy bude stanovena jako % z ceny terénních prací provedených zhotovitelem v rámci II. etapy, nesmí však být vyšší než 30 % z ceny terénních prací v II. etapě.

| Kategorie | hodinová sazba | předpokládaný počet hodin | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| VŠ pracovník |  | 20 |  |
| SŠ pracovník |  | 20 |  |
| dělník specialista |  | 80 |  |
| dělník |  | 80 |  |
| cena závěrečné zprávy v % z ceny terénních prací (maximálně 30 % z ceny terénních prací) | cena v Kč |
| cena celkem v Kč (součet ceny za I. a II. etapu, vč. závěrečné zprávy) | slovy |

Uvedené ceny I. a II. etapy jsou ceny maximální. DPH bude účtováno dle platné legislativy.

4.2. Cena za dílo podle článku 4.1 této smlouvy neobsahuje náklady na součinnost GD za výpomocné zemní práce.

4.3. Objednatel uhradí GD účelně vynaložené náklady za výpomocné zemní práce na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí a dočištění, které budou dohodnuty mezi zhotovitelem, objednatelem a GD při pozitivním zjištění nálezu uvedeného v zápise dle článku III., bod 3.2. této smlouvy.

4.4. Úhrada ceny za dílo bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím sledu:

a)   pokud bude dílo ukončeno I. etapou

– faktura bude zhotovitelem vystavena po ukončení terénních a výkopových prací na celé ploše staveniště a předání závěrečné zprávy. Fakturována bude cena I. etapy.

b)   pokud nebude dílo ukončeno I. etapou

– 1. faktura bude zhotovitelem vystavena po ukončení I. etapy a ukončení terénních prací na staveništi ve II. etapě. Fakturovaná bude cena I. etapy a cena za terénní práce provedené zhotovitelem na staveništi ve II. etapě. Nedílnou součástí faktury bude vzájemně schválená jmenovitá evidence přítomnosti pracovníků zhotovitele při terénních pracích v průběhu II. etapy.

– 2. faktura bude zhotovitelem vystavena po předání závěrečné zprávy. Fakturována bude cena závěrečné zprávy.

4.5. Daňové doklady – faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0149). Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, jestliže faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není podložena požadovanými doklady.

4.6. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě neschválení či neuvolnění prostředků ze strukturálního fondu a státního rozpočtu bude splatnost faktura prodloužena do termínu uvolnění prostředků, avšak faktury jsou v tomto případě splatné maximálně do 90 dnů od jejich doručení. V případě prodlení s úhradou faktury zaviněném objednatelem má zhotovitel právo požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání

5.1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět záchranný archeologický výzkum.

5.2. Objednatel umožní zhotoviteli v případě potřeby umístění mobilní buňky v prostoru staveniště, a to po dohodě s GD, nebo mu odpovědný zástupce GD vymezí ve svých zařízeních prostor pro uložení nářadí, archeologických nálezů a pro využití jako hygienické zařízení, a to v podmínkách odpovídajícím povětrnostním podmínkám a teplotám podzimních a zimních měsíců.

5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP a další relevantní právní předpisy.

5.4. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení terénních prací vést stavební deník s průběžnými záznamy o prováděných pracích. Do deníku zapíše zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla, zvláště pak jmenovitou evidenci přítomnosti svých pracovníků v průběhu II. etapy. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění díla a evidenci přítomnosti pracovníků zhotovitele.

5.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečné uložení jím vykopané zeminy. Zhotovitel neodpovídá za výpomocné zemní práce GD.

5.6. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dohodnutou ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Uplatní-li objednatel toto právo, je zhotovitel povinen tuto smluvní pokutu zaplatit do 14 dnů po doručení výzvy objednatele k zaplacení zhotoviteli . V případě nezaplacení je objednatel oprávněn smluvní pokutu odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.

5.7. Smluvní strany se dle § 262 odst. 2 obchodního zákoníku dohodly, že smluvní vztahy založené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

5.8. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem smlouvy se souhlasem obou smluvních stran.

5.9	Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

•	archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít

•	jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

•	ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

5.10. Tato smlouvy je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

5.11. Tato smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne		V      dne

objednatel 		zhotovitel

(podpis)

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	(jméno, příjmení)

kvestor	(funkce)

Masarykova univerzita	(firma)

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

uchazeč – obchodní firma

se sídlem

IČ     DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u     ,

který podává nabídku na

veřejnou zakázku Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

čestně a pravdivě prohlašuje,

že se (i) uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Uchazeč rovněž nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V      dne

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

## příloha B

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

INFORMACE O KVALIFIKACI

- krycí list informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

INFORMACE O KVALIFIKACI

krycí list

Zadavatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

## PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI

obchodní firma

se sídlem

IČ     DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u

která podává nabídku na veřejnou zakázku Záchranný archeologický výzkum při stavbě CESEB

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

- splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani (tento text použije tuzemský dodavatel),

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla a místa podnikání (tento text použije zahraniční dodavatel),

- předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem      číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je      , tel.     , e-mail     ,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci.

Datum:

podpis oprávněné osoby

(jméno, příjmení)

(funkce)

(firma)

# Footnotes

podpis zhotovitele  v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele