Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou návrhu Smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy, a to zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH a přílohu s rozpisem a cenou (případné další údaje, jejichž doplnění text výzvy předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Návrh

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo nám. 9, 601 77Brno

Zastoupena:	prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky na adrese Botanická 68a,602 00 Brno, v souladu s platným organizačním řádem

v provozně-technických

věcech je oprávněn jednat:	Radim Kliment

e-mail: kliment@ics.muni.cz , tel. +420 549 49 3672

Kontaktní spojení:	tel: +420 549 492 100, fax: +420 541 212 747

IČ:     	00216224

DIČ:  	CZ00216224

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město

číslo účtu 8563621/0100

Veřejná vysoká škola dle zák. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Do obchodního rejstříku se nezapisuje.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma:	…

Sídlo: 	…

Zastoupena:	…

v provozně-technických

věcech je oprávněn jednat:	…

Kontaktní spojení:	tel: … fax:  …

IČ:	…

DIČ:	CZ…

Bankovní spojení:	…, číslo účtu: …

Společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku vedeného …………v….,  oddíl …, vložka ….

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

„Zřízení nezávislé přípojky pro objekt FF, Arne Nováka 1“

  - Předmětem smlouvy je vybudování nezávislé HDPE přípojky pro objekt Filozofické fakulty (dále jen „FF“) a přeložení stávajícího kabelu do této trasy. Jedná se o stavbu na klíč, tj. včetně dodávky materiálu a veškerých potřebných prací a výkonů výslovně v této smlouvě neuvedených, ale o nichž zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí.

- Technická specifikace a rozsah plnění

  - V křižovatce Arne Nováka a Grohova bude instalován nový zemní box, z kterého bude vybudována nová zemní trasa s jednou HDPE trubkou prům. 40 mm. Trasa bude provedena řízeným protlakem přes ulici Arne Nováka do chodníku Grohova. Po ulici Grohova bude HDPE trubka položena do kynety v délce cca 30 m. Na konci této kynety bude proveden závrt HDPE trubky do objektu FF.

Dále bude vytažen stávající 288 vláknový optický kabel ze serverovny v objektu Arne Nováka ze strany ulice Gorkého v délce 50 m a následně vytažen ve venkovní  trase Gorkého, Arne Nováka až do křižovatky Grohova - Arne Nováka v délce cca 185 m. V této HDPE trubce jsou v současné době dva optické kabely. Pro vytažení optického kabelu je nutné v trase udělat dvě zemní sondy, rozpojit stávající HDPE trubku a následně zapravit povrch do původního stavu.

Vytažený optický 288 vláknový kabel bude zatažen přes nový zemní box do nově zbudované zemní trasy, dále bude zatažen do objektu FF ze strany Grohova a dále bude provedena instalace tohoto 288 vl. kabelu areálem FF do stávající serverovny. Umístění serverovny je v objektu B1, 1PP, kde bude umístěný kříž pro uložení rezervy optického kabelu. Optický kabel bude ukončen 192 pigtaily E 2000/APC, které budou umístěny ve stávajícím ODF. Pro zakončení budou použity demontované pigtaly E 2000/APC a na zakončených vláknech bude provedeno měření OTDR a oboustranné výkonové měření na dvou vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Na 12 vláknech bude provedeno měření chromatické a polarizační disperze.

  - Pro vybudování nové zemní trasy s protlakem z křižovatky Arne Nováka x Grohova požadujeme vyřídit územní rozhodnutí s nabytím právní moci, včetně vyřízení budoucí smlouvy o služebnosti a zaplacení správního poplatku pro vydání územního rozhodnutí. Vstup do objektu FF a průběh trasy objektem je nutné koordinovat s projektantem, který řeší rekonstrukci objektu a sanaci základů pomocí injektážních pilotů.

  - Součástí požadovaných stavebních prací je:

- zajištění vytyčení správců dotčených sítí;

- vyřízení ZUK u Brněnských komunikací;

- vyřízení a zajištění dopravního značení v trase;

- koordinace stavby se správci sítí, vlastníky, popř. i s jinými oprávněnými uživateli stavbou dotčených nemovitostí a případně s dalšími investory operujícími v době výstavby v této oblasti;

- zpracování podkladů pro přejímku dokončeného díla;

- ostatní práce a výkony.

2.3	Součástí požadovaných stavebních prací je dále:

- kalibrační protokoly HDPE trubky,

- geodetické zaměření,

- zpracování geometrických plánů,

- vypracování dokumentace skutečného provedení: schéma zakreslení trasy včetně koncových bodů.

- Doba a místo plnění

  - Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli na základě předávacího protokolu o jeho úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání díla bez vad a nedodělků.

Termín předání stavby a dokumentace skutečného provedení nejpozději do 31. 10. 2016.

  - Místo plnění v rozsahu realizace stavby se vymezuje v souladu s čl. 2.1, místem plnění pro předání realizační technické dokumentace skutečného provedení je Ústav výpočetní techniky na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno.

- Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní cena za provedení celého díla dle této smlouvy:

Cena celkem včetně DPH …………… Kč

(slovy: ………… korun českých

(cena bez DPH ……….. Kč; 21% DPH ………… Kč; cena celkem včetně ……….. Kč).

Rozpis a cenová kalkulace je uvedena v příloze této smlouvy.

  - Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a závaznou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitelem vynaložené pro zdárné dokončení a úspěšné protokolární předání a převzetí celého díla včetně všech potřebných protokolů, dokumentů a nákladů za zvláštní užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb., v platném znění, včetně nákladů pro umístění stavebních zařízení a skládek a náklady za likvidaci odpadu.

  - Smluvní cenu zhotovitel vyúčtuje jedním daňovým dokladem (fakturou) jím vystaveným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla a dokumentace skutečného provedení.

  - Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z toho plynoucí nese zhotovitel (doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí).

  - Faktura bude zaslána na adresu: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky Botanická 68a, 602 00 Brno nebo elektronicky na adresu: fakturace@ics.muni.cz

  - Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 – 43, zhotovitel:

- vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH,

- na daňovém dokladu uvede v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH informaci, že: „daň odvede zákazník“,

- určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.

  - V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na zhotovitelem vystavených daňových dokladech nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §106a, použije se tohoto odstavce obdobně.

- Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje tímto záruku za jakost díla v trvání 36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne úspěšného protokolární předání a převzetí celého díla.

  - Zhotovitel se zavazuje k odstranění písemně reklamovaných vad v záruce do 3 dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li ujednána jiná lhůta.

  - Dílo bude provedeno pečlivě a odborně při dodržení zejména všech platných právních předpisů, platných technických norem vztahujících se na celé dílo předmětu a rozsahu plnění a veřejnoprávních rozhodnutí a pravidel.

6. Ostatní podmínky provádění díla

  - Vyžaduje-li to charakter díla, bude protokolárně předáno staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

  - Zhotovitel postupuje s odbornou péčí při dodržení všech platných právních předpisů, platných technických norem, veřejnoprávních rozhodnutí a pravidel a ostatních předpisů vztahujících se na celé dílo. Vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam nebo montážní deník.

  - Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení zhotovitel vyhotoví protokol.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí díla.

7. Smluvní pokuty

  - Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s termínem plnění delší než 25 dnů. V těchto případech si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenou třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.

  - Za každý den prodlení zhotovitele s termínem řádného dokončení a úspěšného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč za každý další i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele. Maximální výše pokuty se sjednává částkou 200.000 Kč (bez DPH).

  - Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Objednatel souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ceny za každý den prodlení s její úhradou.

8. Ostatní a závěrečná ujednání

  - Předmět smlouvy poskytne zhotovitel v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací vytvořenou objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této smlouvy, je malého rozsahu a nezadaná podle zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.

  - Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Nedílnou součástí smlouvy je příloha „Rozpis a cenová kalkulace“.

Datum: ………………….…….	Datum: ……………..………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………………                   	………………………………………..

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel Ústavu výpočetní techniky

Příloha smlouvy: Rozpis a cenová kalkulace

(dodavatel použije Přílohu č. 3 zadávací dokumentace)