SEZNAM PŘÍLOH:

- Stavební program

- Výkonová fáze první – Zabezpečení vstupních podkladů

- Výkonová fáze druhá – Návrh stavebního a dispozičního řešení

- Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení

- Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

- Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr AVT

- Výkonová fáze šestá – Výkon Autorského dozoru

- Platební kalendář

- Časový harmonogram

- Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

Příloha č. 1:	Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na stavební úpravy pro nový obsah využití rekonstruovaných místností pro SIMU+ FF. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy místností pro výuku Objednatele a specifické požadavky prostředí a plánované vybavení AVT. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu FF, ČSN a platnými předpisy.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Dokumentace pro vydání stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování SIMU+ FF v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Předmětem prací je zhotovení projektové dokumentace technologického vybavení prostoru technologické režie a hudební laboratoře včetně drobných stavebních úprav v následujícím rozsahu:

- Zvuková režie – místnost č.N02003, BVE01N02003

- Technická místnost – nově vzniklá rozdělením místnosti č.N02003, BVE01N02003

- Nahrávací studio – místnost č. N21, N02005, BVE01N02005

Přílohy:

Průvodní zpráva					- viz příloha č. 1 A

FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno – katastrální mapa		- viz příloha č. 1 B

Předmět  					- viz příloha č. 1 C

Příloha č. 2: Výkonová fáze první – zabezpečení vstupních podkladů

– příprava provedení Díla a provedení nezbytných zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází

- V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- identifikaci a provedení nezbytných měření, ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace

- zapracování předaného stavebního pasportu budovy FF MU do výkresové podoby

- shrnutí a vyhodnocení výsledků (zapracování drobných odchylek mezi předaným pasportem a skutečným stavem)

- zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování Dokumentace stávajícího stavu všech profesí (jako výchozí podklad bude sloužit předaný stavební pasport). Technologický pasport této budovy není vypracován.

Příloha č. 3:	Výkonová fáze druhá – Návrh stavebního a dispozičního řešení

- V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- návrh stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním předaných informací a technických podkladů, doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AVT. Součástí bude i návrh AVT řešení a dokumentace stávajícího stavu všech profesí (v elektronické podobě). Návrh bude vypracován v českém jazyce.

- úpravu návrhu stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání

- Podrobnější členění a obsah

- návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z měření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AVT.

- návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.

- pro vypracování výkresů stávajícího stavu všech profesí je nutné, aby zhotovitel zaměřil stávající prostor

- návrh musí obsahovat:

- Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady stavebního a materiálového řešení

- popis vyvolaných a dočasných úprav v technických rozvodech

- přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů

- Grafické přílohy

- půdorysy – výkresy všech místností v měřítku 1:100

Projektová dokumentace druhé výkonové fáze bude předána pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 4: 	Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení

- V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokumentace technologického vybavení prostoru technologické režie a hudební laboratoře (i v papírové podobě),

- vypracování dokumentace stávajícího stavu všech profesí (pro vypracování výkresů stávajícího stavu všech profesí je nutné, aby zhotovitel zaměřil stávající prostor),

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v českém jazyce

- projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace (obsahem dokumentace bude zejména stavební připravenost a stavební úpravy pro dodávku AVT výukového nahrávacího hudebního studia a s tímto související práce a dodávky a vypracování konceptu návrhu rozmístění zabudovaných AVT zařízení)

- ),

- vypracování Souhrnného propočtu,

- projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro vydání stavebního povolení,

- obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (doklady o projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci),

- podání žádosti o vydání Stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci,

- účast na řízení pro vydání Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci SIMU+ FF; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení,

- doplnění podkladů pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu,

- obstarání pravomocné dokumentace pro vydání Stavebního povolení, umožňujícího další přípravu a Realizaci SIMU+ FF, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci SIMU+ FF; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení,

- Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a Vyhlášky 499, a to  mimo jiné v úrovni obdobné dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu §1 odst. 1 písm. e) Vyhlášky 499.

Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu SIMU+ FF, stavebně technickému provedení, účelu využití. Obsah a členění dokumentace bude provedeno podle UNIKA.

- Stavební povolení, souhlas s provedením stavebního záměru či potvrzení stavebního úřadu

Uzná-li Zhotovitel za vhodné a bude-li to z hlediska provedení Díla účelné, pak po předchozím písemném souhlasu Objednatele může Zhotovitel namísto obstarání Stavebního povolení provést ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarat souhlas s provedením stavebního záměru.

Usoudí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci SIMU+ FF potřeba, obstará po předchozím písemném souhlasu Objednatele o této skutečnosti písemné potvrzení stavebního úřadu.

V případě provedení ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarání souhlasu s provedením stavebního záměru či obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu o tom, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci SIMU+ FF potřeba, Smluvní strany ustanovení této Smlouvy týkající se Stavebního povolení a jeho obstarání použijí přiměřeně i pro ohlášení stavebního záměru dle SZ či pro obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu.

Příloha č. 5: 	Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

- V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby navazující na Dokumentaci pro vydání stavebního povolení, respektující podmínky Stavebního povolení a metodik Objednatele, které jsou součástí přílohy č. 10 Smlouvy

- vypracování Dokumentace tak, aby umožnila zadání generální dodávky formou požadavků na výkon nebo funkci a popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

- Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude vypracována v českém jazyce

- vypracování orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) podle Vyhlášky 230 a ZVZ a přílohy č. 10 Smlouvy

- vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 230 a ZVZ a přílohy č. 10 Smlouvy

- poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“)

- poskytnutí okamžité součinnosti Objednateli při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytnutí součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

- odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky  a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

- Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena Dokumentací pro vydání stavebního povolení upravenou o změny vyplývající z podmínek Stavebního povolení a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:

- dispozice jednotlivých podlaží s místy napojení instalací, vše projednané s Objednatelem

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky objektů, místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace budou rovněž doplněné Knihy místností a popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

- soubor požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost jednotlivých objektů a místností v souladu s požadavky a metodikami uvedenými v příloze č. 10 Smlouvy

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení

- orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby bude označen jako informativní s tím, že pro stanovení nabídkové ceny je prioritní vymezení Díla požadavky na výkon nebo funkci

Orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Projektové dokumentaci. Soupis prací i Projektová dokumentace budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 10 Smlouvy. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 6: 	Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

- V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: doplnit, že půjde o výkon a funkci

- dopracování projektu AVT pro SIMU+ FF, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT pro SIMU+ FF tak, aby umožnila zadání dodávky formou požadavků na výkon nebo funkci, a to včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

- Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude vypracována v českém jazyce

- vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)

- vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navrženého v Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele AVT (dále jen „zadávací podmínky“)

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání SIMU+ FF před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

- Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

- Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude vycházet z konceptu řešení AVT vypracovaného v rámci Dokumentace pro vydání stavebního povolení a doplněného do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na montážní práce a dodávky a služby související s těmito montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Dokumentací pro výběr dodavatele AVT se rozumí dokumentace obsahující technické řešení technologického vybavení prostoru zvukové režie, nahrávacího studia a jejich technické místností. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické parametry prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná AVT zařízení (zejména zařízení vyžadující napojení na instalace)

- vypracování vlastního projektu návrhu AVT dle požadavků Objednatele

- vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, dorozumívací zařízení, signalizace nahrávání apod.)

- přesnou a jednoznačnou specifikaci jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů

- vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy 10 této Smlouvy

Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude tvořena

- projektem AVT včetně jeho přesného umístění

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů

- technickými popisy vymezujícími požadované technické charakteristiky AVT a požadavky na montážní práce; součástí této dokumentace budou rovněž popisy požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí (např. konzol) a specifických požadavků na provádění montážních prací

- technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků na výkon a funkci technologického celku AVT i jednotlivých prvků, včetně popisu základních scénářů využití AVT specifikovaných Objednatelem,

- koordinační detaily stavby,

- schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti,

- obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky,

- požadavky na ostatní profese,

- souborem požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost AVT  výukového nahrávacího hudebního studia

- kontrolním rozpočtem

- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu

- soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací.

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 7: 	Výkonová fáze šestá – Výkon autorského dozoru

- V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní

- poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním

- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci

- účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

- prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele,

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci SIMU+ FF k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby

- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů

- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení

- spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci SIMU+ FF

- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením

- poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání SIMU+ FF před MŠMT či v případě přezkoumávání SIMU+ FF k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

Příloha č. 8: 	Platební kalendář

| Výkonová fáze | Cena Výkonové fáze | Popis podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů | 3 % z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení | 3 % z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení | 36% z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na písemnou výzvu Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby | 12 % z Ceny díla | Uzavření smlouvy s Dodavatelem Stavby (na písemnou výzvu Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT | 37 % z Ceny díla | Uzavření smlouvy s Dodavatelem AVT (na písemnou výzvu Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru | 6.A | 3 % z Ceny díla | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
|  | 6.B | 3 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |
|  | 6.C | 3 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |

Příloha č. 9: 	Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |
| --- |
| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od podpisu Smlouvy |
| 1 | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících měření a dokumentace stávajícího stavu všech profesí | 15 |
| 2 | Předání konečného návrhu stavebního a dispozičního řešení | 15 |
|  | Předání Dokumentace pro stavební povolení k projednání Objednateli | 25 |
|  | Předání Souhrnného propočtu | 28 |
|  | Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Objednatele) | 30 |
|  | Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Stavebního úřadu) | 60 |
|  | Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek Předání žádosti o vydání Stavebního povolení podaného na stavební úřady | 60 |

| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od výzvy Objednatele |
| --- | --- | --- |
| 4 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu | 75 |
| 5 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu | 75 |
| 6 | Výkon autorského dozoru – předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem | Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatelů Realizace SIMU+ FF |
|  | Výkon autorského dozoru – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro realizaci SIMU+ FF podle toho, která skutečnost nastane dříve |  |
|  | Výkon autorského dozoru – předání prací, dodávek a služeb Dodavatele AVT a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |

Příloha 10:	Metodiky a požadavky pro zpracování Projektu

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 10 je přiložena v samostatném souboru.

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

- Stavební program

- Průvodní zpráva (příloha č. 1 A)

- FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno – katastrální mapa (příloha č. 1 B)

- Předmět (příloha č. 1 C)

- Stavební pasport objektu Janáčkovo nám 2a (vybranému uchazeči bude předána stavební pasportizační dokumentace ve formátu .dwg)

- Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 10)