**Technická zpráva**

Úvod a přípravné práce

Cíl navrhovaných stavebních úprav

Navrhované úpravy mají za cíl doplnit do stávající zasedací místnosti nové audiovizuální technologie dle požadavku investora. Tyto AV technologie řeší samostatný projekt, smyslem našeho projektu je řešit dopady do stavební části a do navazujících technologií silnoproudu a slaboproudu.

Současně bude upraveno a doplněno stávající vybavení interiéru, zejména atypický konferenční stůl.

Popis stávajícího stavu

Stávající interiér zasedací místnosti je autorským návrhem akad.arch. Ladislava Kuby z roku 2002 a je žádoucí zachovat charakter a prvky interiéru (řešení povrchů stěn, mobiliáře, svítidel, atd.).

Odstrojení stávajícího interiéru

Veškerý mobiliář bude před započetím stavebních prací demontován a uložen mimo staveniště. Po ukončení stavebních prací bude očištěn a opětovně instalován. Některé prvky budou upravovány, či doplňovány – podrobněji viz projekt interiéru.

**Popis prací a vybavení interiéru**

kruhový jednací stůl (složený ze 7segmentů, kotvený pevně k podlaze)

* demontáž stolu včetně elektrorozvodů, uskladnění
* úprava jednoho segmentu – nová přípojná místa (viz. Interiér výkres 07, 08, 09)
* úprava desek všech segmentů stolu – vyjmutí nerezových prvků, celoplošné broušení horních vrstev všech dílů stolu (stůl nebude předýhován), nové narážení hrany - nová dubová dýha, lokální hlubší broušení (škrábanců) vč. tmavé moření do stávajícího odstínu, nové vrstvy laku včetně broušení mezi vrstvami, opětovné vsazení nerezových prvků
* vytvoření dvou nových přípojných míst v nerezovém prstenci – viz výkresy č. 7,8,9
* opětovná montáž stolu včetně doplnění nových elektrorozvodů

obraz autor akad. mal Vladimír Kokolia

* demontáž, uskladnění v depotu, očištění, opětovná montáž

lustr Zettel´z autor Ingo Maurer

* demontáž, uskladnění, výměna papírových prvků za nové od výrobce, očištění, opětovná montáž

skříň na výsuvný RACK

* nový výrobek (viz. Interiér výkres 03)

stojan na LCD monitor ve středu jednacího stolu 3ks

* nový výrobek (viz. Interiér výkres 04)

stojan na prapory

* nový výrobek (viz. Interiér výkres 05)

židle 20ks - viz Kniha standardů (designový vzor una chair 705)

* + 1. akad. arch. Ladislav Kuba,

Ing. arch. Martin Klimecký