DODATEK ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 8. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby:	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx

xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	EQOS Energie Česko spol. s r. o.

Sídlo: 	Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 14800

IČ:	29039347

DIČ/VAT ID:	CZ29039347

Zastoupen:	Janem Kodytkem (jednatelem) a Pavlem Samcem (prokuristou)

Zápis v obchodním rejstříku: 	u městského soudu v Praze, spisová značka C 161974

Bankovní spojení:	xxxxxxx

IBAN:	xxxxxxx

Korespondenční adresa:	xxxxxxx

Kontaktní osoby:  	xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx,

e-mail: xxxxxxx

xxxxxxx, tel. č.: xxxxxxx,

e-mail: xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 17. 08. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.

Odůvodnění uzavření dodatku

- Při provádění díla dle čl. III. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.

- Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.

- Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany postupovaly v souladu s čl. VII. odst. 7 smlouvy.

IV.

Změny díla

- Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:

- Zvýšení počtu reléových modulů s montáží do fancoilové jednotky vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku o 7 ks

- Použití delších plnoprůtočných pancéřovaných tlakových hadic vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku

- Neprovedení kabelových žlabů vymezených v příloze č. 1 tohoto dodatku

V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkovém rozpočtu změn díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce v hodnotě 61.901,84 Kč bez DPH

- V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají nezbytné vícepráce v celkovém rozsahu 54.604,46 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v článku VII. odst. 1) smlouvy se tedy vzhledem k výše uvedenému snižuje z původní částky 5.042.513 Kč bez DPH na 5.035.215,62 Kč bez DPH

Odůvodnění změn díla

Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu provádění díla zjištěn, a to zejména reálnou možností provedení rozvodů a osazení fancoilů. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplné demontáže konstrukcí podhledů nijak předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení. V rozpočtu byl dále navýšen počet reléových modulů s montáží do fancoilové jednotky, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci v počtu, který byl zjištěn jako nezbytný v rámci provádění stavby a který je nutné pro bezvadné provedení díla provést.

VI.

Závěrečná ujednání

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

| V Brně dne 10. 1. 2017 | V Brně dne 22. 12. 2016 |
| --- | --- |
| ……………………………….................... Mgr. Marta Valešová, MBA kvestorkou, za objednatele | ………………………………...................... Jan Kodytek, Pavel Samec, za zhotovitele |