DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 11. 12. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, tel. č.: 549 493 331, e-mail: brychta@rect.muni.cz

Ing. Arch. Irena Čierna, tel. č.:724 576 855, e-mail: cierna@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	AVT Group a.s.

Sídlo: 	V lomech 2376/10a, Chodov, 146 00 Praha 4

IČ:	01691988

DIČ/VAT ID:	CZ01691988

Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva)

Zápis v obchodním rejstříku: 	B 19128 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa:	V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4

Kontaktní osoby:  	Ing. xxxx, tel. č.: xxxx, e-mail: xxxx

Ing. xxxx, tel. č.: xxxx, e-mail: xxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

Preambule

Objednatel poskytl zhotoviteli k provedení díla informace o trasách instalovaných rozvodů pod podhledem a rozměrech kinosálu, mimo jiné i o výšce prostoru mezi podhledem a stropem místnosti. Objednatel však následně, na základě prací prováděných v místnosti /odstranění starého podhledu/, zjistil, že skutečná výše prostoru mezi stropní konstrukcí a stropem místnosti, je výrazně nižší. To si vyžádá úpravu trasy vzduchotechniky, rozmístění svítidel, kterou nyní upravuje zpracovatel realizační dokumentace stavby, to  je generální dodavatel. Vzhledem k tomu není možné použít zhotovitelem původně připravované řešení a zhotovitel potřebuje poskytnout dodatečný čas pro prostorovou koordinaci a následně pro přepracování dotčené části projektové dokumentace tak, aby odpovídala skutečným rozměrovým možnostem v kinosálu.

Smluvní strany tady uzavírají, v souladu s článkem XII. odst. 1 smlouvy, tento dodatek.

Sjednané změny smlouvy

Lhůta pro předání 2. části díla, tj. realizační projektové dokumentace, stanovená v čl. V. odst. 3), písm. a) se prodlužuje  na 125 dnů od předání výzvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré vícepráce spojené s nezbytným přepracováním již připravené projektové dokumentace, provede na svůj náklad a bez vlivu na původně sjednanou cenu díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

| V Brně dne 16. 2. 2017 | V Praze dne 13. 2. 2017 |
| --- | --- |
| ……………………………….................... Mgr. Marta Valešová, MBA kvestorkou, za objednatele | ……………………………….................... Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva, za zhotovitele |