- Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo – Milníky

| Pořadové č. Milníku | Název Milníku | Popis Milníku a podmínky jeho ukončení | Lhůta splnění (ode dne účinnosti Smlouvy) | Je uhrazeno % z ceny Díla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výzkum, analýza a návrh struktury | Popis: Zhotovitel realizuje činnosti související s naplněním požadavků kapitoly 1 Zadání. Podmínky: Jsou splněny požadavky z kapitoly 1 Zadání a předány odpovídající výstupy. | ... | 15% |
| 2. | Vizuální styl a logotyp | Popis: Zhotovitel realizuje činnosti související s naplněním požadavků kapitoly 2 Zadání. Zhotovitel prezentuje vizuální styl ve finální grafické podobě a následně v dvoukolovém připomínkovém řízení a v součinnosti s Objednatelem díla finalizuje do výsledné podoby. Podmínky: Jsou splněny požadavky z kapitol 1–2 Zadání. Finální grafický návrh klíčových šablon a prvků webu včetně návrhu loga, řezů písem a barevné škály je schválen Objednatelem a potvrzen Zhotovitelem. | … | 35% |
| 3. | - Beta verze | Popis: Zhotovitel realizuje činnosti související s naplněním požadavků kapitoly 3 Zadání. Zhotovitel prezentuje Objednateli beta verzi Díla. Dílo je provozováno na prostředcích Zhotovitele, po dohodě je možné i na cílové infrastruktuře Objednatele. Podmínky: Jsou splněny požadavky z kapitol 1–3 Zadání. Je proveden Akceptační test I. | … | 50% |
| 4. | ## Předání do zkušebního provozu | Popis: Zhotovitel realizuje činnosti související s naplněním požadavků kapitol 4–5 Zadání a s naplněním výstupů Akceptačního testu I. Zhotovitel realizuje pro Objednatele Školení I. v rozsahu kapitoly 7.1 Zadání. Podmínky: Jsou splněny požadavky z kapitol 1–5 a 7.1 (Školení I) Zadání. Je proveden Akceptační test II. na začátku zkušebního provozu. Dílo je převedeno na cílovou infrastrukturu Objednatele. | … | 75% |
| 5. | ## Předání do plného provozu | Popis: Zhotovitel realizuje činnosti související s naplněním výstupů Akceptačního testu II. Zhotovitel poskytuje Objednateli v rámci Díla po dobu zkušebního provozu Podporu a údržbu v rozsahu, jak je definováno v kapitole 6.2 Zadání. Zhotovitel realizuje pro Objednatele Školení II. a III. v rozsahu kapitol 7.2–7.4 Zadání. Podmínky: Jsou splněny všechny požadavky Zadání. Je proveden Akceptační test III. na konci zkušebního provozu. Dílo je předáno. | … | 100% |