- NÁVRH DODATKU 2

- KE SMLOUVĚ o dílo

- uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dne 29. 7. 2009, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2010, mezi níže uvedenými smluvními stranami 
(dále také smlouva):

Smluvní strany:

- Objednatel : 					Masarykova univerzita

- sídlo : 						Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČ:			 			00216224

DIČ: 						CZ00216224

jednající: 					Ing. L. Janíčkem Ph.D.,MBA, kvestorem

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Brychta

- a

Zhotovitel:					A PLUS a. s.

sídlo:						Česká 154/12, 602 00 Brno

IČ:						26236419

DIČ:						CZ26236419

jednající:					Doc. Ing. Karlem Tuzou, CSc., předsedou představenstva

- Zápis v OR:					Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3541

- PREAMBULE

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných služeb, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek 2 smlouvy, který umožní nezbytné změny umístění pěstební laboratoře (skleníku) a prostorového řešení koridoru investiční akce Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) a vyhotovení PENB pro CESEB, jakož i nezbytnou změnu umístění pracovišť nukleární magnetické rezonance (NMR) programu Strukturní biologie pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC).

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy.

I.

Čtvrtá výkonová fáze podle čl. V smlouvy se pro investiční akci  Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) doplňuje o ustanovení uvedené níže v tomto článku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli níže vymezené služby a úkony, které umožní změnu umístění pěstební laboratoře (skleníku) a prostorového řešení koridoru a vyhotovení PENB.

- Pořízení projektové dokumentace určené pro řízení o změně stavby před dokončením.

- Projednání projektové dokumentace (ad bod 1) s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

- Obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

- Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) pro pavilony A25, A31, A32, A36 Centra experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB).

II.

Čtvrtá výkonová fáze podle čl. V smlouvy se pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC) doplňuje o ustanovení uvedené níže v tomto článku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli níže vymezené služby a úkony, které umožní změnu umístění laboratoří nukleární magnetické rezonance (NMR) programu Strukturní biologie. Stavební řešení předpokládá přístavbu pavilonu A4 v 1.PP mezi pavilony A4 a A3 a úpravy v dotčených prostorách koridoru.

- Pořízení projektové dokumentace určené pro řízení o změně stavby před dokončením.

- Projednání projektové dokumentace (ad bod 1) s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

- Obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

III.

Cena díla v čl. VIII smlouvy se mění způsobem uvedeným níže v tomto článku dodatku.

Celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1 smlouvy se zvyšuje

- za služby a úkony pro investiční akci  Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) uvedené v čl. I tohoto dodatku o 		Kč bez DPH

z toho

  - za služby a úkony podle čl. I bodu 1 o	Kč bez DPH

  - za služby a úkony podle čl. I bodu 2 a 3 o	Kč bez DPH

  - za služby a úkony podle čl. I bodu 4 o	Kč bez DPH

- za služby a úkony pro investiční akci Středoevropský technologický institut (CEITEC) uvedené v čl. II tohoto dodatku o 	Kč bez DPH

z toho

  - za služby a úkony podle čl. II bodu 1 o	Kč bez DPH

  - za služby a úkony podle čl. II bodu 2 a 3 o	Kč bez DPH

Znění bodu 8.1 smlouvy se proto nahrazuje takto:

8.1	Zhotoviteli náleží za řádné splnění jednotlivých výkonových fází v rámci příslušných etap výstavby Kampusu Cena Díla ve výši ……….……….,- Kč (bez DPH). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v souladu s předpisy platnými k datu příslušného zdanitelného plnění. Daň z přidané hodnoty stanovená podle předpisů platných ke dni podpisu Smlouvy činí ……….……….,- Kč, Cena Díla + DPH činí ……….……….,- Kč.

IV.

# Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku pro investiční akci Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) je nejpozději do 30. 1. 2011.

# Termín plnění díla podle čl. II tohoto dodatku pro investiční akci  Středoevropský technologický institut (CEITEC) je nejpozději do 15. 12. 2010.

V.

# Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne ...................	 				V Brně dne ...................

…………………………………				…………………………………….

objednatel						zhotovitel

Masarykova univerzita	A PLUS a. s.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,	Doc. Ing. Karel Tuza, CSc.

kvestor							předseda představenstva