- DODATEK č. 5

- KE SMLOUVĚ o dílo

- uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník) dne 1. 7. 2010 mezi níže uvedenými smluvními stranami 
(dále také smlouva):

Smluvní strany:

- Objednatel : 					Masarykova univerzita

- sídlo : 						Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

bankovní spojení : 				Komerční banka,a.s. pobočka Brno - město,

číslo účtu: 					85636621/0100

IČ:			 			00216224

DIČ: 						CZ00216224

jednající: 					Ing. L. Janíčkem Ph.D.,MBA, kvestorem

v technických
záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Milan Krčma, Ing. Jan Brychta

- a

Zhotovitel:					SYNER Morava, a. s.

sídlo:						1. máje 532, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení:					Komerční banka a. s., pobočka Kroměříž

číslo účtu:					721541-691/0100

IČ:						63493675

DIČ:						CZ63493675

zastoupený:					..............................................................

členové představenstva

- Zápis v OR:					Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1884

- PREAMBULE

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných služeb, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 5 smlouvy, který umožní nezbytné změny spočívající ve stavebních pracích a úpravách vnitřních a vnějších povrchů v návaznosti na požadavky NPÚ, provedení rozvodů ELI a slaboproudu pro zařízení AVT.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplněních smlouvy.

I.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 2 Předmět smlouvy, v odstavci 2.1 a smlouvy a v příloze č. 1, 2 a 5 smlouvy se v souvislosti se změnou díla doplňuje nakonec odstavce 2.1 smlouvy takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listě č. 12, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 5 a je jeho součástí.“

II.

Cena díla uvedená v článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavci 4.1 smlouvy se v důsledku úprav předmětu smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 zvyšuje o ..................... Kč bez DPH.

Cena díla uvedená v článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavci 4.1 smlouvy se v důsledku úprav předmětu smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 snižuje o ..................... Kč bez DPH.

Cena za dílo uvedená v odstavci 4.1 smlouvy se mění takto:

cena díla podle odstavce 4.1 smlouvy 	83 697 475,00 Kč bez DPH

cena podle dodatku č. 1 ke smlouvě 	1 593 781,00 Kč bez DPH

cena podle dodatku č. 3 ke smlouvě 	3 261 593,00 Kč bez DPH

cena podle dodatku č. 5 ke smlouvě	……………...Kč bez DPH

20 % DPH 	………………

cena celkem vč. DPH	………………

III.

# Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku je nejpozději do konce prosince 2010.

IV.

# Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne ...................	 				V Brně dne ...................

…………………………………				…………………………………….

objednatel						zhotovitel

Masarykova univerzita	SYNER Morava, a.s .

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,	..................................................

kvestor							..................................................

..................................................